Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ     КОНТРАКТ №  ____

на выполнение работ  для муниципальных  нужд  Гаврилово-Посадского  муниципального  района

г.Гаврилов Посад 						«_____»____________________г.

___________________________________________________________________________,    именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», в  лице  _______________________________________,  действующего  на  основании _____________________   с  одной  стороны,   и  Районное централизованное клубное объединение Гаврилово-Посадского муниципального района, именуемое  в дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице директора Карасевой Елена Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий  муниципальный   контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1 Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени Гаврилово-Посадского муниципального района в целях обеспечения  муниципальных  нужд.

1.2. В соответствии с протоколом   рассмотрения  котировочных  заявок от  ______________ №_________  Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию Заказчика выполнить:  реконструкцию покрытия над зрительным залом районного Дома культуры в  г. Гаврилов Посад, в связи с устранением аварии, вызванной стихийным бедствием, в  соответствии с  перечнем  работ (техническим заданием),   являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  контракта.

Работы  осуществляются  в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства.

Заказчик  обязуется  создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять выполненные работы и обеспечить оплату выполненных работ в пределах контрактной цены.

1.3. Место  проведения  работ: 155000, Ивановская область, г.Гаврилов Посад, пл.Советская.9.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с даты подписания настоящего  контракта.

2.2.  Срок окончания работ:  в течение 60 дней со дня подписания муниципального контракта.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет  ____________________________________________.

3.2.  Цена контракта включает в себя стоимость работ, расходных материалов и иные расходы, которые несет Подрядчик при выполнении работ, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении контракта.

3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту субподрядных организаций, расчеты по оплате налогов  субподрядным организациям производит самостоятельно, за счет  собственных средств, без изменения объемов и стоимости работ.

3.5. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им муниципального контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий муниципального  контракта.

3.6. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в 1 квартале 2011 года  после подписания акта выполненных работ.

3.7. С согласия Сторон допускается оплата по промежуточным актам выполненных работ.

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической (проектно-сметной)  документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.9. Оплата производится в форме безналичного расчета.

3.10. Валютой платежа является российский рубль.

3.11. Все расчеты с Подрядчиком производит Заказчик.

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, СНиПов, ГОСТов, РНиПов, технических условий и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим контрактом.

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать ГОСТам, материалы должны иметь технические паспорта или паспорта качества, должны быть сертифицированы надлежащим образом.

4.1.2. Осуществлять работы по настоящему контракту на основании технического  задания  Заказчика,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  контракта.

4.1.3. При выполнении работ в случае привлечения субподрядчиков Подрядчик  (генеральный подрядчик) несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту субподрядчиком в соответствии с действующим законодательством.

Подрядчик не может передавать субподрядчикам все работы по контракту.

4.1.4. Обеспечивать  Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.5. При необходимости оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.

4.1.6. Все производимые строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности     СНиП 111-4-80, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе грузоподъемных.

При осуществлении реконструкции и связанных с ней работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства РФ об охране окружающей среды.

Привлекать к исполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП  12-03-2001 и СНиП  12-04-2002  – Безопасность труда в строительстве).

Не допускать привлечения Подрядными организациями или субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

4.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

4.1.8.  Передать на утверждение Заказчику течение 5 календарных дней с даты заключения настоящего контракта график выполнения работ, составленный по соответствующей форме.

4.1.9. По окончании монтажных работ провести проверку качества выполненных работ с участием отделения ГПН Гаврилово-Посадского района.

4.1.10. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других статьях контракта.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых  работ,  соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования.

4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.4. Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях контракта.

4.2.6. Утвердить график выполнения работ в течение 3-х календарных дней с даты его предоставления Подрядчиком.

4.3. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Качество выполнения работ

5.1. Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые при проведении  работ, должны иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормам,  определенным  действующим законодательством и согласованы с государственным Заказчиком.

5.2. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по контракту, и составляют 3 года  со дня подписания акта приема выполненных работ.

5.3. Если в течение гарантийного срока обнаружится дефекты выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет,  в согласованные с  Заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Форма журнала согласовывается с Заказчиком и должна соответствовать типовой межотраслевой форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 года № 71а.

6. Порядок приемки работ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным обеими Сторонами.

6.2. Заказчик в случае обнаружения недостатков в ходе приемки  работ обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Заказчиком сроки.

6.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за неисполнение условий, установленных настоящим контрактом, в пределах цены контракта.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных п.2.2. настоящего контракта Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от стоимости недовыполненных работ за каждый день просрочки.

7.3. За задержку устранений дефектов выполненных работ в срок, предусмотренных п. 5.3. настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2% от цены контракта.

7.4. Сумма штрафных санкций, установленных п.7.2. настоящего контракта, удерживается  Заказчиком при оплате стоимости выполненных работ.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.

7.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

7.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться  путем переговоров между Сторонами.

8. Заключительные  положения

8.1.  Контракт вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.2. Гарантийные обязательства Подрядчика сохраняются до истечения гарантийного срока, установленного п.5.2. настоящего контракта.

8.3. Изменение  условий  контракта  происходит  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

8.4. Расторжение   контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4.1. В случае отзыва или прекращения действия свидетельства на выполнение работ по данному контракту, если иное не предусмотрено действующим законодательством, нарушения сроков выполнения работ, установленных п.2.1-2.2. настоящего контракта, задержки устранений дефектов выполненных работ в срок, предусмотренный п. 5.3. настоящего контракта, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки. При наличии указанных обстоятельств  Заказчик направляет в адрес Подрядчика соответствующее уведомление, с момента  получения которого, контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

8.5. Расторжение  настоящего  Контракта  не  освобождает  Стороны  от  ответственности,  установленной  настоящим  Контрактом.

8.6. Споры  по  настоящему  Контракту  рассматриваются  в  соответствии  с  действующим  законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.

8.7. Контракт составлен  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  для   каждой  из  сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик РЦКО Гаврилово-Посадского муниципального района Директор___________Карасева Е.А. |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |